V Písečné dne 29.7.2013

Písemná výzva a zadávací dokumentace

k podání nabídky v zadávacím řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Směrnice MŽP č. 12/2012, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen "metodický pokyn"), Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí, přim. ust. § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“).

Nejedná se o řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb.

Název zakázky:		Zateplení Kulturního domu Písečná

Druh zakázky:		stavební práce

CPV:			45212300-9

Název projektu:		Zateplení kulturního domu Písečná

Název zadavatele: 	Obec Písečná

Adresa zadavatele:	Obec Písečná, č.p. 42, 739 91 Jablunkov

IČ zadavatele: 		70632430

Oprávněná osoba:	Bc. David Ćmiel, starosta obce

Tel. kontakt:		+420 558 359 825

URL zadavatele: 	http://www.obecpisecna.cz

profil zadavatele:	http://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/70632430

ČÁST I. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele energeticky úsporných opatření a snížení emisí CO2 v budově Kulturního domu Písečná.

Předmětem projektu je provedení těchto prací:

1. Bourací práce - Předmětem plnění tohoto oddílu je odstranění veškerých kotvících prvků na fasádě a střeše, odstranění nesoudržných částí fasády, demontáž dešťových svodů, odstranění zateplení objektu z eternitových šablon, včetně dřevěného roštu. Demontáž stávající střešní krytiny (plechová krytina, včetně případné pojistné hydroizolace. Demontáž okapových prvků, včetně kotevních prvků. Demontáž stříšek nad vstupy do objektu. Demontáž stávajícího bleskosvodu a zábradlí.

2. Zateplení svislých obalových konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je zejména provedení zateplení fasád certifikovaným vnějším tepelně izolačním systémem třídy A (ETICS) s tepelnou izolací z polystyrenu. Finální úpravou bude tenkovrstvá silikonová omítka dle barevného řešení v projektové dokumentaci.

3. Zateplení vodorovných konstrukcí - Předmětem plnění tohoto oddílu je zejména zateplení podlahy v prostoru půdy a podstřešního prostorou pomocí volně loženého izolantu z minerální vlny. Zateplení podlahy řešené jako pochozí s izolací vkladanou do roštu z dřevěných hranolů a nášlapné vrsty z dřevoštěpkových desek.

4. Klempířská a zámečnické práce – Dodávka a montáž nové střešní krytiny, okapního systému, zachytávačů sněhu. Dodávka a montáž stříšek nad vstupy do objektu. Dodávka a montáž zábradlí.

5. Doplňkové práce - Předmětem plnění tohoto oddílu jsou pomocné a doplňující práce, související se zateplením obálky budov tzn. zpětné osazení prvků na fasádě a uvedení do původního stavu.

Podrobná specifikace je předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze – Projektová dokumentace této zadávací dokumentace. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností ASA EXPERT, a.s. Konečného 1919/12, 715 00 Ostrava – Slezská Ostrava, zodpovědný projektant ing. Lukáš Slepčan.

Doba realizace je stanovena v příloze – Obchodní podmínky. Začátek realizace se předpokládá od 20.8.2013 do 31.10.2013.

Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je:

1 700 000,- Kč

Pokud jsou v technické specifikaci obsaženy požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniku, zvláštní označení výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů, která platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, popř. patenty a užitné vzory, jsou uvedeny pouze pro upřesnění a přiblížení technických parametrů a zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení.

Projektová dokumentace v listinné podobě je k dispozici na základě závazné objednávky u starosty obce p. Davida Ćmiela (kontakty viz výše), bude předána či zaslána po dohodě a po uhrazení poplatku na reprodukci ve výši 500,--Kč plus poštovné. Při osobním vyzvednutí (po předchozí dohodě) bude tato částka uhrazena v hotovosti.

ČÁST II. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

2.1. Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být doručena na výše uvedené kontakty zmocněnce.

2.2. Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám, případně související dokumenty, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, doručí zadavatel současně všem dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

2.3. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Odstavec 2 se použije obdobně.

ČÁST III. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY

3.1. Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel do 13.8.2013 do 16:00 hodin. Pokud bude nabídka doručena po lhůtě uvedené v předchozí větě, komise pro otevírání obálek takovou nabídku neotvírá. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

3.2. Nabídku v písemné formě v jednom vyhotovení doručte poštou či osobně, v jedné uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

Zateplení Kulturního domu Písečná

NEOTEVÍRAT

Místo doručení na adresu:

Obecní úřad Písečná

Bc. David Ćmiel

Písečná č.p. 42

739 91 Jablunkov

Na obálce bude v levém horním rohu uvedeno označení uchazeče a adresa pro případné zaslání oznámení o pozdním podání nabídky.

Osobní doručení je možné vždy v době od 8:00 – 12:00 a 12:30 – 14:30 v úterý, čtvrtek, pátek a v době od 8:00 – 12.00 a 12:30 – 17.00 v pondělí a středu.

Kontaktní osoba pro zakázku:

Žaneta Poloková, místostarostka

tel.: 724 203 596

e-mail: mistostarosta@obecpisecna.cz

ČÁST IV. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

4.1. Základní kvalifikační předpoklady:

Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 49 obchodního zákoníku),

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.),

e) který není v likvidaci,

f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatel prokazuje předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje.

4.2. Profesní kvalifikační předpoklady:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné  evidence, pokud je v ní zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona),

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (ust. § 54 písm. b) zákona).

Doklady dle odst. a) nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace (tzn. k termínu pro podání nabídky) starší 90 kalendářních dnů. Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po vybraném dodavateli předložení originálních dokumentů prokazujících splnění profesních kvalifikačních předpokladů před uzavřením smlouvy.

4.3. Technické kvalifikační předpoklady:

K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na stavební práce veřejný zadavatel požaduje:

a) doložením seznamu stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a osvědčením objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. Z tohoto seznamu musí být zřejmé provedení nejméně 3 staveb obdobného charakteru předmětu zakázky, tj. provedení stavebních prací, jejichž předmětem bylo provedení zateplení stavby či provedení výměny oken a dveří, v objemu min. 1 000 000,--Kč bez DPH. Příslušné osvědčení musí obsahovat veškeré požadované údaje – tj. cenu, dobu a místo provádění stavebních prací, objednatele, popis stavby a další potřebné informace požadované v tomto odstavci.

b) doložením osvědčení o odborné kvalifikaci osoby, která bude odpovědná za vedení realizace stavebních prací zakázky doložením kopie dokladu o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu autorizovaných architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě – nejméně 1 autorizovaná osoba, pro obor "Pozemní stavby".

4.4. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části zadavatelem požadované kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele (nestanovil-li zadavatel jinak). Dodavatel je v takovém případě povinen předložit:

a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1 písm. j)

a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem,

b)smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí

plnění určeného k plnění zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude

dodavatele oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu,

v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesní kvalifikace výpis

z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence,

pokud je v ní zapsán (ust. § 54 písm. a) zákona).

4.5. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě prokazování splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prostřednictvím subdodavatele se odstavec 4.5. použije obdobně.

4.6. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn podle odstavce 4.6 společně několika dodavateli, jsou povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky dle ust. § 51 odst. 6 zákona.

ČÁST V. OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ PLATEBNÍCH PODMÍNEK

Obchodní podmínky zadavatele včetně platebních podmínek jsou uvedeny v příloze této zadávací

dokumentace (viz Příloha – Obchodní podmínky).

ČÁST VI. PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI NABÍDKOVÉ CENY

Podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, jsou obsaženy v obchodních podmínkách

zadavatele, které jsou uvedeny v příloze této zadávací dokumentace.

ČÁST VII. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

7.1. Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky.

7.2. Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané

hodnoty (DPH), samostatně DPH a celková nabídková cena včetně DPH.

7.3. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena také na krycím listu nabídky -viz příloha – Krycí

list nabídky.

7.4. Nabídková cena bude zpracována v souladu s oznámením či výzvou o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné

zakázky.

7.5. Nabídková cena bude stanovena jako cena „nejvýše přípustná“ a musí v ní být zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena kompletním oceněním příslušného výkazu výměr, který je součástí této zadávací dokumentace (příslušné přílohy). Jakákoli změna ve výkazu výměr – v jednotkách či obsahu jednotlivých položek – je způsobila vyřazení a následného vyloučení nabídky ze zadávacího řízení.

7.6. Zadavatel požaduje ocenění vedlejších rozpočtových nákladů v úrovni stanovené výkazem výměrem, úprava procentuální hodnoty VRN není možná.

Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodný výkaz výměr. Je-li ve výkazu výměr uvedena neplatná sazba DPH, bude uchazečem nastavena sazba DPH dle zákonných norem platných k datu pro podání nabídky.

7.6 V případě odchylky položek ve výkazu výměr od stavební projektové dokumentace je směrodatný údaj uvedený ve výkazu výměr (typ střešní krytiny – PD pozinkovaný poplastovaný plech x výkaz výměr – plech Al, stojatá drážka, svitek)

ČÁST VIII. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

8.1. Dodavatel ve své nabídce uvede své identifikační údaje, a to v rozsahu – název obchodní firmy, sídlo / místo podnikání / bydliště, jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, IČ, DIČ, telefon, fax, e-mail (pro komunikaci v průběhu procesu zadávání zakázky) a URL adresu.

8.2. Dodavatel ve své nabídce předloží návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Pokud návrh smlouvy podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky dodavatele též příslušná platná plná moc. Písemný návrh smlouvy musí zcela akceptovat obchodní podmínky (viz příloha – Obchodní podmínky) a musí být v souladu s textem výzvy o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentací nebo jinými dokumenty obsahujícími vymezení předmětu veřejné zakázky. Od obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace, se nelze odchýlit. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy.

8.3. Dodavatel ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, a uvede identifikační údaje každého subdodavatele. Dodavatel závazně využije přílohu zadávací dokumentace – Seznam subdodávek. Zároveň bude k seznamu doloženo prohlášení dodavatele o dohodě na spolupráci při realizaci díla se subdodavateli pro případ, že zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele. Pokud bude dodavatel plnit předmět zakázky sám, uvede to ve své nabídce formou čestného prohlášení a přílohu nevyplňuje.

8.4. Součástí nabídky budou rovněž další dokumenty požadované zákonem a zadavatelem, včetně dokladů a informací prokazujících splnění kvalifikace, zejména se jedná o:

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele,

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž  souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

ČÁST IX. PODÁNÍ NABÍDKY A FORMÁLNÍ POŽADAVKY NA NABÍDKU

9.1. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku.

9.2. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikace v tomtéž zadávacím řízení. Dodavatel, který nepodal nabídku v zadávacím řízení, však může být subdodavatelem, kterým více dodavatelů prokazuje kvalifikaci.

9.3. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem, kterým jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí.

9.4. Společnou nabídkou se rozumí nabídka, kterou podalo za podmínek stanovených v § 51 odst. 6 zákona více dodavatelů společně. V takovém případě se dodavatelé podávající společnou nabídku považují za jednoho dodavatele.

9.5. Nabídky se podávají písemně a ve lhůtě pro podání nabídky. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, na které musí být uvedena adresa, na níž je možné zaslat oznámení podle ust. § 71 odst. 6 zákona.

9.6. Nabídka bude dodána v jednom originále.

9.7. Nabídka dodavatele nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Zadavatel doporučuje, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky zadavatel doporučuje řádně očíslovat vzestupnou číselnou řadou.

9.8. Pro sestavení a vyplnění krycího listu dodavatel závazně použije přílohu zadávací dokumentace – Krycí list nabídky.

ČÁST X. POŽADAVKY NA VARIANTY

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

ČÁST XI. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena (ust. § 78 odst. 1 písm.

b) zákona).

Při hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její celková výše vč. DPH, uvedená v návrhu smlouvy o

dílo.

ČÁST XII. JINÉ POŽADAVKY PRO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dodavatel předloží ve své nabídce návrh smlouvy a vyplněný rozpočet (výkaz výměr), a to v písemné i elektronické podobě (na CD-R v editovatelném formátu např. *.doc, *.odt, *.xls nebo *.rtf). V případě rozporů mezi tištěnou a elektronickou podobou je rozhodující písemná podoba.

Dodavatel ve své nabídce přiloží pojistnou smlouvu v prosté kopii, pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, v minimálním objemu 2 000 000 Kč. Zadavatel umožňuje splnit tento požadavek závazným příslibem příslušné pojišťovny uzavřít s dodavatelem předmětnou pojistnou smlouvu. V případě, že tento požadavek zadavatele bude uchazeč prokazovat prostřednictvím pojistné smlouvy subdodavatele, musí být z této smlouvy patrné, že kryje výše uvedené škody způsobené uchazečem při realizaci této zakázky.

Dodavatel předloží závazný harmonogram postupu prací v souladu s požadavky na obsah smlouvy. Harmonogram bude zobrazovat časovou strukturu výrobního procesu stavby. Jeho členění bude v technologické struktuře dílčích stavebních procesů. Bude obsahovat hlavní vazby mezi procesy. V harmonogramu bude uvedena lhůta provedení díla v kalendářních dnech ode dne zahájení do dne ukončení prací.

Uchazeči jsou povinni ve své nabídce uvést u položek

- zateplovacího systému,

- střešní krytiny

konkrétní značky výrobků a dodávek, vč. uvedení typu. Tyto dodávky budou závazné pro plnění předmětu zakázky. Neuvedení těchto názvů, které konkretizují kvalitu použitého materiálu, bude považováno za nesplnění podmínek zadavatele a takováto nabídka bude ze zadávacího řízení vyřazena. Z uvedených obchodních označení a názvů musí být zaručeno plnění minimálních požadovaných standardů (např. podle ČSN, ETICS, atd.) předepsaných projektovou dokumentací.

Dodavatel v nabídce předloží certifikát příslušného zateplovacího systému, který je předmětem nabídky (Certifikovaný systém tř. A).

Zároveň doloží potvrzení (certifikát) výrobce tohoto zateplovacího systému, z něhož bude zřejmé, že dodavatel je oprávněn tento zateplovací systém instalovat (tzn. že je dodavatel certifikován/proškolen výrobcem kontaktního zateplovacího systému).

ČÁST XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

13.1. Zadavatel nehradí dodavatelům náklady vzniklé z účasti v řízení.

13.2. Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 8. 2013 od 16:00 hodin na adrese sídla zadavatele. Otevírání obálek se mají právo účastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek, a to vždy jeden zástupce dodavatele, na základě plné moci.

13.3. Místo plnění je volně přístupné. Zadavatel proto neorganizuje hromadnou prohlídku místa

plnění.

13.4. Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu (zadávací lhůta dle §43) na 120 dní od konce lhůty pro

podání nabídek.

13.5. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách, odkazy jsou užity pro

názornost.

13.6. Předmět zakázky je spolufinancován v rámci Operačního programu životní prostředí.

13.7. Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení veřejné zakázky malého rozsahu, do doby uzavření smlouvy. Dále si zadavatel vyhrazuje právo zrušení veřejné zakázky malého rozsahu v případě, že na akci nebude podpora v rámci OPŽP poskytnuta.

13.8. Nabídky mohou být podány pouze v českém jazyce.

ČÁST XIV. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1: Obchodní podmínky

Příloha č. 2: Krycí list

Příloha č. 3: Seznam subdodávek

Příloha č. 4: Čestné prohlášení

Příloha č. 5: Projektová dokumentace včetně výkazu výměr

Bc. David Ćmiel,

starosta obce